建德市爱惜工具厂年产10万件塑料

制品、200万支螺丝刀建设项目验收情况说明

1、项目简介

建德市爱惜工具厂位于建德市乾潭镇安仁工业区，占地面积2433平方米，项目总投资200万元，形成年产10万件塑料制品、200万支螺丝刀的生产能力。

项目主要建设内容为螺丝刀和塑料制品生产线，辅助工程为堆放原料及成品的堆放区，环保工程包括污水处理设施、废气处理设施及固废收集。

本项目于2016年7委托浙江环耀环境建设有限公司编制了《建德市爱惜工具厂年产10万件塑料制品、200万支螺丝刀建设项目建设项目环境影响报告表》。2016年6月30日通过建德市环境保护局审批(建环审批[2016]B113号)。

该项目委托浙江绿荫环境检测科技有限公司于2018年7月针对项目环保设施进行验收监测，2018年7月出具验收监测报告。

2、工程及环保设施建设情况

（1）工程建设情况

根据现场调查，本项目环评及批复的螺丝刀和塑料制品生产线为一致，根据设备生产能力核算，基本满足审批产能的要求。因此与环评基本一致，未发生重大变化。

（2）环保设施建设情况

①废气

本项目产生的废气主要为烘干、注塑成型、挤出修边过程中产生的非甲烷总烃。废气经集气罩收集后活性炭吸附处理后的废气通过15m高空排气筒高空排放。

②废水

本项目产生的废水主要为员工生活污水。生活污水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入乾潭镇安仁污水处理厂。

3、项目环保设施调试监测结果

验收监测期间，项目生产工况正常，生产工况负荷大于 75%，符合竣工验收工况负荷要求。

①废水

在验收监测期间，该厂生活污水排口排水符合《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准。

②废气

在验收监测期间，该厂无组织废气（非甲烷总烃、总悬浮颗粒物）排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织排放浓度限值（新污染源）。

在验收监测期间，该厂有组织废气（非甲烷总烃）排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中大气污染物特别排放限值。

③污染物排放总量

根据环评批复文件，本项目无总量控制要求。

4、验收过程简介

2018 年9月7日，董海作为我公司验收负责人，在建德市爱惜工具厂厂房会议组织召开了“建德市爱惜工具厂年产10万件塑料制品、200万支螺丝刀建设项目竣工验收会议”，会议邀请余锡刚、应方等2 位环保专家进行现场验收。当天，环保验收专家组通过了建德市爱惜工具厂年产10万件塑料制品、200万支螺丝刀建设项目环保设施竣工验收意见（简称“意见”），“意见”出具的验收结论及后续要求内容如下所述：

（1）验收结论：

建德市爱惜工具厂年产10万件塑料制品、200万支螺丝刀建设项目环保手续完备，较好的执行了“三同时”的要求，废水、废气等相应配套的环保治理设施均已按照环评及批复的要求建成，建立了环保管理制度，废水、废气的监测结果均能达到环评及批复中要求的标准。验收小组认为该项目（废水、废气部分）基本符合竣工环保设施验收条件，同意通过项目竣工环境保护（废水、废气部分）验收。

（2）后续要求：

1、按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的要求完善验收监测报告的编制。

2、根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，按要求落实后阶段涉及的验收公示等相关工作。

3、加强环保设施的运行管理，确保废气污染物达标排放。

5、整改工作安排

针对“意见”中提出的后续要求，我公司已完成整改，加强环保治理设施日常的维护管理，以确保污染物稳定长期达标排放。

建德市爱惜工具厂

2018 年9月13日

建德市爱惜工具厂年产10万件塑料制品、200万支螺丝刀建设项目（废水、废气部分）竣工环境保护设施验收意见

2018年9月7日，建德市爱惜工具厂根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》组织召开了建德市爱惜工具厂年产10万件塑料制品、200万支螺丝刀建设项目竣工环境保护验收会，验收小组由建设单位代表、浙江绿荫环境检测科技有限公司（验收监测及报告编制单位）、浙江环耀环境建设有限公司（环评单位）及邀请3位专家组成（验收小组名单附后）。

验收小组现场查阅了环评报告、验收监测报告等相关资料，听取了建设单位关于项目实施情况、验收监测报告编制单位关于验收监测报告、环评单位关于环保措施落实情况的汇报，并对企业环保措施实施情况进行了现场检查，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，经认真审议，针对废水、废气部分环保设施形成如下验收意见：

- 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建德市爱惜工具厂建筑面积约2433m2。项目完成后，主要生产塑料制品和螺丝刀，购置了搅拌机、注塑机、破碎机、包装机、模具、冲床等生产设备，采取烘干、搅拌、注塑、冲压、破碎、包装等工艺，形成年生产200万支螺丝刀的生产能力；采取投料、注塑、挤出等工艺形成年生产10万件塑料制品的生产能力。

（二）建设过程及环保审批情况

企业委托浙江环耀环境有限公司编制了《建德市爱惜工具厂年产10万件塑料制品、200万支螺丝刀建设项目环境影响报告表》，并通过了建德市环保局审批（审批文号：建环审批[2016]B113号）。

受企业委托，浙江绿荫环境检测科技有限公司承担了本项目竣工环境保护验收监测工作，并于2018年8月16日-2018年8月17日进行了现场监测，完成了数据分析，出具了监测报告。

（三）验收范围

本次验收范围为年产10万件塑料制品、200万支螺丝刀建设项目（废水、废气部分）环境保护设施。

二、工程变动情况

本项目实际建设情况与环评及批复要求基本一致，未发生重大改变。

- 环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目无生产废水，项目废水主要为生活污水。生活污水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入乾潭镇安仁污水处理厂。

（二）废气

企业产生的废气主要为烘干工序产生的有机废气，搅拌、注塑、破碎过程中产生的少量粉尘。其中搅拌、注塑、破碎过程产生的少量粉尘对周围环境影响较小，无组织排放；企业在烘干工序上方安装了集气装置，收集后的有机废气经活性炭净化处理后，沿排气筒高空排放。

- 四、环境保护设施调试效果

（一）污染物排放情况

1、废水

项目验收监测期间，生活污水排放口废水中pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮和BOD5 等项目排放浓度均能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。

2、废气

本项目在验收监测期间无组织废气（颗粒物、非甲烷总烃）排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中大气污染物特别排放限值要求。

有组织废气（非甲烷总烃）排放浓度和基准排放量符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中大气污染物特别排放限值。

3、总量控制

根据监测结果，建德市爱惜工具厂废气中VOCs排放总量低于《建德市爱惜工具厂年产10万件塑料制品、200万支螺丝刀建设项目环境影响报告表》环评中的VOCs排放总量要求。

- 五、工程建设对环境的影响

根据验收监测报告结论，总体上项目正常运行时与环评报告中的环境影响评价结论基本一致。

- 六、验收结论

建德市爱惜工具厂年产10万件塑料制品、200万支螺丝刀建设项目环保手续完备，较好的执行了“三同时”的要求，废水、废气等相应配套的环保治理设施均已按照环评及批复要求建成，建立了环保管理制度，废水、废气的监测结果均能达到环评及批复中要求的标准。验收小组认为该项目（废水、废气部分）基本符合项目竣工环境保护验收条件，同意通过项目竣工环境保护（废水、废气部分）验收。

- 七、后续要求

- 1、按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的要求完善验收监测报告的编制。

- 2、优化废气治理设施，关注废气收集率，加强日常管理，确保废气长期稳定达标排放。

- 3、根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，按要求落实后阶段涉及的验收公示等相关工作。

八、验收小组信息

验收小组信息见附件“建德市爱惜工具厂年产10万件塑料制品、200万支螺丝刀建设项目环保设施竣工环境保护验收小组签到表”。

建德市爱惜工具厂

2018年9月7日